# 上海执楠信息科技

# 有限公司

# 2025年度研发项目立项报告

# 项 目 名 称： Multi-Agent软件体自驱演化平台

# 报告提出部门：        研发中心

# 报 告 负 责 人：          乔哲

# 报告提出日期：        20250301

# 目  录

- 研发课题名称

- 项目研究的主要内容及技术方案

- 项目开发的研究背景

- 项目研究的主要内容

- 项目关键技术解决的措施

- 目标和前景

- 项目创新性、技术指标及同类技术的比较情况

- 创新性

- 技术指标

- 同类技术的对比情况

- 技术中心编制情况、人员名单和设备情况

- 研发中心和研发小组情况

- 企业研发中心情况

- 项目研发人员编制情况表

- 成果的具体体现

- 成果的转化

- 知识产权及科技计划

- 现阶段研发成果

- 经济效益

- 社会效益

- 预期成果归属权

- 计划工作进度

- 费用预算

- 研发课题名称

Multi-Agent软件体自驱演化平台

研发方式：自主开发

- 项目研究的主要内容及技术方案

## 1、项目开发的研究背景

### 随着人工智能技术的突破性进展，特别是以GPT-4、Claude等为代表的大语言模型（LLM）在代码理解、生成和推理方面展现出的强大能力，软件开发行业正迎来从"人工编程"到"AI辅助编程"再到"AI自主编程"的范式转变。据McKinsey 2024年研究报告，AI技术有望将软件开发生产力提升40%-80%，到2030年全球AI辅助软件开发市场规模将超过500亿美元。

（1）国内外AI辅助软件开发的发展现状与趋势

在国际市场上，GitHub Copilot、Cursor等AI编程助手已获得广泛应用，但这些工具仍停留在"单点辅助"阶段，即在开发者编码过程中提供代码补全和建议。Devin（Cognition AI）宣称打造了"首个AI软件工程师"，但其能力仍局限于单一Agent的代码生成，缺乏完整的软件工程流程覆盖。

国内方面，百度Comate、阿里通义灵码等产品主要聚焦于代码补全和简单的代码生成，尚未实现从需求分析到部署运维的全流程自动化。现有AI编程工具的共同局限在于：缺乏多角色协同能力，无法模拟真实软件团队的分工协作；缺乏自我演化能力，无法从历史项目中学习和改进。

Multi-Agent架构为解决上述问题提供了全新思路。通过模拟人类软件团队的角色分工，建立产品、设计、前端开发、后端开发、测试、运维等多个专业Agent，并通过自研的ACP（Agent Communication Protocol）实现Agent间的高效协作，可以真正实现软件开发全流程的智能化和自动化。

（2）项目开发的意义

Multi-Agent软件体自驱演化平台项目旨在构建国内首个具有完整软件工程能力的Multi-Agent系统，实现从需求理解、方案设计、UI/UX设计、代码生成、自动化测试到部署监控的全链路自动化。该平台基于Claude/GPT-4等基础模型，融合OpenClaw/lobster自研技术栈，创新性地引入"自驱演化"机制，使Agent集群能够从项目历史中持续学习和进化。

该项目的开发具有以下重要意义：

（1）突破现有AI编程工具的"单点辅助"局限，通过Multi-Agent架构实现软件开发全流程覆盖，将AI编程从"辅助工具"升级为"自主开发平台"，预计可将中小型软件项目的开发周期缩短70%以上。

（2）创新性地提出"软件体自驱演化"概念，即Agent集群能够自我感知、自我决策、自我执行、自我迭代，从项目历史和反馈中持续学习，不断提升代码质量和开发效率。

（3）自研ACP（Agent Communication Protocol）通信协议，解决Multi-Agent系统中的任务分配、状态同步、冲突解决等核心问题，为AI Agent生态建设提供标准化的通信基础设施。

## （1）基于大语言模型的全角色Agent集群架构设计与开发

设计并实现六类专业Agent：产品Agent（需求分析、PRD生成、用户故事拆解）、设计Agent（UI/UX设计、交互原型、设计系统管理）、前端开发Agent（React/Vue组件开发、页面构建、响应式适配）、后端开发Agent（API设计、数据库建模、业务逻辑实现）、测试Agent（测试用例生成、自动化测试执行、Bug检测）、运维Agent（CI/CD流水线、部署编排、监控告警）。每个Agent基于Claude/GPT-4等基础模型，通过精细化的System Prompt和工具调用能力进行专业化适配。

（2）ACP（Agent Communication Protocol）通信协议设计与实现

自研Agent间通信协议，定义标准化的消息格式、任务模型和协作模式。实现能力发现机制，支持Agent间动态发现和调用彼此的能力。设计任务编排引擎，支持串行、并行、条件分支等多种任务编排模式。实现状态同步和冲突解决机制，确保多Agent并发工作时的一致性。

（3）Design-to-Code智能桥接技术研发

开发从设计稿到可执行代码的自动化转换管线。结合计算机视觉和大语言模型，实现设计图的语义理解和组件识别。自动生成符合设计规范的前端代码，支持React、Vue等主流框架。实现设计系统（Design System）的自动化管理，确保代码与设计的一致性。

（4）自驱演化学习系统开发

构建项目历史知识库，记录和索引历史项目的需求、设计、代码、测试、部署等全量数据。开发基于强化学习的Agent能力优化系统，从用户反馈和项目结果中学习改进。实现代码质量评估模型，自动检测和修复常见代码问题。开发跨项目知识迁移机制，使Agent能够将一个项目中积累的经验应用到新项目中。

- 项目关键技术解决的措施

### 整个平台采用分布式Agent架构，核心技术解决措施如下：

（1）Agent专业化训练与工具增强技术

每个Agent通过精细化的System Prompt定义专业角色和行为规范，结合Function Calling/Tool Use能力，赋予Agent操作文件系统、执行代码、调用API、操作数据库等实际能力。采用Few-shot Learning和Chain-of-Thought技术提升Agent的推理和决策质量。通过自研的Prompt管理系统实现Prompt的版本控制和A/B测试。

（2）ACP协议的技术实现

基于WebSocket和gRPC实现双通道通信，WebSocket用于实时消息推送，gRPC用于高性能RPC调用。设计分层消息格式：传输层（加密、压缩、路由）、协议层（消息类型、任务模型、状态机）、应用层（业务语义、上下文管理）。实现基于Raft共识算法的分布式状态管理，确保多Agent环境下的数据一致性。

（3）Design-to-Code核心算法

采用多模态大模型（如GPT-4V、Claude Vision）进行设计图语义分析，识别UI组件、布局结构和交互模式。自研组件匹配算法，将识别出的设计元素映射到目标框架的组件库。结合AST（抽象语法树）操作和代码模板引擎，生成规范、可维护的前端代码。实现增量更新机制，设计变更时仅更新受影响的代码模块。

（4）自演化强化学习系统

采用RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）框架，收集用户对Agent生成结果的反馈（采纳/修改/拒绝），构建奖励模型。实现基于DPO（Direct Preference Optimization）的在线学习管线，持续优化Agent的输出质量。开发项目知识图谱，自动提取和关联项目中的技术选型、架构模式、最佳实践等知识。

- 目标和前景

### 1.项目目标

（1）构建具有完整软件工程能力的Multi-Agent系统

基于Claude/GPT-4等基础模型，开发产品、设计、前端、后端、测试、运维六类专业Agent，覆盖软件开发全生命周期。通过ACP协议实现Agent间的高效协作，使Agent集群能够自主完成从需求分析到部署上线的完整软件开发流程。

（2）实现软件体的自驱演化能力

开发基于强化学习的Agent能力优化系统，使Agent集群能够从项目历史和用户反馈中持续学习和进化。目标在12个月研发期内，使Agent的代码生成质量提升50%以上，测试用例覆盖率达到80%以上。

（3）建立Agent通信标准和开发者生态

通过ACP协议建立Multi-Agent通信标准，支持第三方开发者贡献自定义Agent，构建开放的Agent生态系统。

2.项目前景

全球AI辅助软件开发市场正处于爆发式增长阶段。据Statista数据，2024年全球AI Code Generation市场规模约为50亿美元，预计到2028年将增长至200亿美元以上，年复合增长率超过40%。

Multi-Agent软件体自驱演化平台的核心竞争力在于"全流程覆盖+自我进化"，相比单一的代码生成工具具有本质性的优势。通过持续积累项目数据和优化Agent能力，平台将形成越用越强的数据飞轮效应。

预计三年内可服务国内5,000+软件开发团队，成为AI自主软件开发领域的标杆产品，引领行业从"AI辅助"向"AI自主"的范式升级。

# 三、项目创新性、技术指标及同类技术的比较情况

## 1、创新性

（1）国内首创"全角色Agent集群"软件开发模式，模拟真实软件团队的分工协作，实现产品、设计、开发、测试、运维全角色覆盖，突破现有AI编程工具"单点辅助"的局限。

（2）创新性提出"软件体自驱演化"概念，Agent集群具备自我感知、自我决策、自我执行、自我迭代四大核心能力，通过强化学习从项目历史中持续进化。

（3）自研ACP（Agent Communication Protocol）协议，提供标准化的Multi-Agent通信规范，解决任务编排、状态同步、冲突解决等核心技术难题。

（4）创新的Design-to-Code智能桥接技术，结合多模态大模型和组件匹配算法，实现从设计稿到生产级前端代码的自动化转换。

2、技术指标

（1）基础架构
AI基础模型：Claude 3.5/GPT-4/GPT-4V
Agent框架：OpenClaw/lobster自研技术栈
通信协议：自研ACP（基于WebSocket+gRPC）
学习系统：RLHF + DPO在线优化

（2）性能指标
Agent协作响应时间：任务分派 < 2s
代码生成准确率：> 85%（首次通过率）
Design-to-Code转换：UI还原度 > 90%
自动化测试覆盖率：> 80%
全流程项目交付：中小型项目 < 48h

3、同类技术的对比情况

与同类AI编程产品相比，Multi-Agent软件体自驱演化平台具有以下核心优势：

一是全流程覆盖能力。GitHub Copilot、Cursor等仅提供代码补全，Devin仅实现单Agent编码，而本平台通过六类专业Agent覆盖软件开发全生命周期。

二是自驱演化能力。现有AI编程工具依赖模型供应商的版本更新，而本平台通过自研的RLHF学习系统实现自主进化，越用越好。

三是标准化协作协议。通过ACP协议实现Agent间的标准化通信，支持第三方Agent接入，构建开放生态，而竞品均为封闭系统。

四是Design-to-Code桥接。创新性地将设计环节纳入AI自动化流程，实现从设计到代码的无缝衔接，业界尚无同类产品。

# 四、研发中心编制情况、人员名单和设备情况

# 四、研发中心编制情况、人员名单和设备情况

1、研发中心和研发小组情况

核心成员：

三名上海交通大学校友，分别负责市场/销售/管理；设计管理；技术管理。曾合作运作多家公司，均被多轮投资成功收购或保持稳定盈利。

研究与开发是推动我们公司发展的强大动力，我司自成立以来，非常重视技术，一直把研究与开发放在第一位。我司拥有研发人员多名，团队涉及信息安全、设计学、工业设计、工业设计工程等专业，均为本科以上学历其和硕士学历，其中研发中心负责人毕业于上海交通大学工业设计工程专业，担任公司CEO, 设计趋势研究所信息化产业顾问。政企智能转型与信息化项目建设方案咨询顾问。服务并主导星巴克、华为、阿里巴巴、OPPO、雀巢等行业顶尖客户重点项目的项目管理与交付

- 研发中心组织结构：

- 项目研发人员编制情况表

| 部门 | 姓名 | 职位 | 学历 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计与开发组 | 乔哲 | CEO | 硕士 | 产品负责人 |
| 设计与开发组 | 刘乾 | CTO | 本科 | 技术负责人 |
| 设计与开发组 | 李旭 | AE经理 | 大专 | 项目管理 |
| 设计与开发组 | 杨磊 | 设计师 | 硕士 | 软件设计 |
| 设计与开发组 | 魏子燕 | 高级设计师 | 本科 | 软件设计 |
| 设计与开发组 | 周如春 | 3D设计师 | 大专 | 3D设计 |
| 设计与开发组 | 兀婧怡 | 客户执行 | 本科 | 项目管理 |
| 设计与开发组 | 张安妮 | 3D设计师 | 大专 | 3D设计 |
| 设计与开发组 | 彭恺翔 | 3D设计师 | 本科 | 3D设计 |
| 设计与开发组 | 徐一平 | 设计师 | 本科 | 软件设计 |
| 设计与开发组 | 杨朝俊 | 设计师 | 专科 | 软件设计 |
| 设计与开发组 | 博陵弘恒 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |
| 设计与开发组 | 奚佳峰 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |
| 设计与开发组 | 聂鑫 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |
| 设计与开发组 | 蓝文怡 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |
| 设计与开发组 | 夏荣金 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |
| 设计与开发组 | 李清 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |
| 设计与开发组 | 程雯璐 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |
| 设计与开发组 | 杨博滔 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |
| 设计与开发组 | 崔佳露 | AE经理 | 硕士 | 项目管理 |
| 设计与开发组 | 罗思颖 | AE助理 | 专科 | 项目管理 |
| 设计与开发组 | 侯吉鑫 | 前端工程师 | 本科 | 软件工程师 |

# 五、成果的具体体现

## 1、成果的转化

本项目预计可申请发明专利2-3项，涵盖ACP通信协议、Agent自演化学习算法和Design-to-Code转换方法等核心技术。同时可申请软件著作权3-5项，包括Multi-Agent软件体自驱演化平台V1.0、ACP协议SDK、Design-to-Code引擎等。

2、现阶段研发成果

（1）已完成平台原型开发，六类Agent的基础功能框架搭建完成，Agent间通过ACP协议实现基本通信。

（2）已完成前端开发Agent和后端开发Agent的核心代码生成能力开发，支持React组件和RESTful API的自动生成。

（3）Design-to-Code管线初步打通，基于GPT-4V实现了设计图的语义分析和组件识别。

## 经济效益

## Multi-Agent软件体自驱演化平台面向的目标市场为AI辅助软件开发领域。据IDC数据，2024年中国AI辅助软件开发市场规模约为120亿元，预计到2028年将增长至500亿元以上，年复合增长率超过40%。

本项目计划通过平台订阅（SaaS）和私有化部署两种商业模式实现变现。SaaS版本面向中小型开发团队，按团队规模和使用量计费；企业版面向大型软件企业，提供私有化部署和定制化Agent训练服务。

预计项目投产后第一年可实现营收400万元，第二年随着用户积累和口碑传播可实现营收1000万元以上，第三年进入规模化增长阶段，年营收有望突破2500万元。项目整体投资回收期预计为15个月。

4、社会效益

Multi-Agent软件体自驱演化平台的研发与国务院印发的《新一代人工智能发展规划》和工信部发布的《人工智能产业发展行动计划》高度契合，是对"十四五"规划中"推动数字产业化和产业数字化"战略部署的积极实践。

本项目通过Multi-Agent技术实现软件开发全流程自动化，具有以下社会效益：

（1）缓解软件人才短缺问题。据工信部数据，中国软件行业人才缺口超过97万元人。本平台通过AI自主开发能力，可大幅降低软件开发对专业人才的依赖，使非技术背景人员也能通过自然语言描述需求来构建软件应用，有效缓解行业人才供需矛盾。

（2）降低中小企业数字化成本。中小企业往往缺乏专业的软件开发团队，外包开发成本高、周期长、沟通困难。本平台可将中小型软件项目的开发成本降低60%以上，开发周期缩短70%以上，让更多中小企业能够负担得起定制化软件开发。

（3）推动AI产业生态建设。本项目自研的ACP协议为Multi-Agent生态建设提供了标准化基础设施，有助于推动国内AI Agent产业链的发展和成熟，培育新的经济增长点。

（4）促进软件工程方法论革新。"软件体自驱演化"概念的提出和实践，将推动软件工程从"人驱动"向"AI驱动"的范式转变，对计算机科学教育和研究具有重要的启发意义。

# 六、预期成果归属：

技术研发成果最终归属权：上海执楠信息科技有限公司

- 计划工作进度

此项目预计研发期限为1年，自2025年1月至2025年12月止。

- 费用预算

项目总额大约为97万元